ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO

<Nombre del proyecto>

Este documento autoriza formalmente la existencia del proyecto y otorga al director del proyecto la autoridad para aplicar recursos de la organización a sus actividades. Está derivado de la Guía del PMBOK® 8.ª edición (PMI, 2025), donde el acta es la salida del proceso «Iniciar el proyecto o fase». El PMI no publica un formato oficial: las plantillas son activos de los procesos de la organización, y se adaptan al proyecto. Reemplace todo lo que esté <entre paréntesis angulares> y borre las notas en cursiva antes de entregar.

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto |  |
| Firma / equipo |  |
| Entidad contratante |  |
| Ciudad y fecha |  |
| Versión del documento |  |

Control de versiones

| Versión | Fecha | Descripción del cambio | Autor |
| --- | --- | --- | --- |

# 1. Propósito y justificación del proyecto

Por qué existe el proyecto. Se toma del caso de negocio aprobado: el problema o la oportunidad, y el valor esperado. En obra pública este contenido vive en los estudios previos y en el análisis del sector. Si aquí no puede explicar por qué el proyecto debe existir, el proyecto todavía no debería existir.

# 2. Descripción del proyecto y entregables principales

Qué se va a hacer y qué queda al final. Sea concreto: no «mejorar la movilidad», sino «construir 1,8 km de vía en pavimento rígido con andenes y drenaje». Los entregables son productos verificables, no actividades.

| # | Entregable | Descripción | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- |

# 3. Objetivos y criterios de éxito

Cada objetivo necesita un indicador y una meta, o no es un objetivo: es un deseo. Recuerde la cadena de valor: el entregable no es el beneficio. Entregar la vía es el entregable; reducir el tiempo de viaje es el beneficio.

| Objetivo | Indicador | Meta | Cómo y cuándo se mide |
| --- | --- | --- | --- |

# 4. Requisitos de alto nivel

Las condiciones que el resultado debe cumplir: técnicas, normativas, ambientales y contractuales. Incluya las de obligatorio cumplimiento (NSR-10, RAS, licencias, consultas previas) y señale cuáles son innegociables.

# 5. Hitos principales

Los puntos de control del proyecto, no el cronograma detallado. Un hito es un instante con fecha, no una duración: acta de inicio, cierre de diseños, entrega parcial, liquidación del contrato.

| Hito | Fecha prevista | Quién lo aprueba |
| --- | --- | --- |

# 6. Presupuesto preliminar

El orden de magnitud aprobado en esta etapa, con su fuente de financiación. Es una estimación preliminar, no el presupuesto detallado: declare el rango de precisión y en qué supuestos se apoya.

| Componente | Valor estimado (COP) | Fuente de financiación |
| --- | --- | --- |

# 7. Interesados clave

Quién afecta o resulta afectado por el proyecto. En obra pública no olvide a la comunidad del área de influencia, la interventoría, los entes de control y las empresas de servicios públicos. El interesado que no se identifica a tiempo aparece después, y casi siempre como problema.

| Interesado | Rol | Interés o expectativa | Influencia |
| --- | --- | --- | --- |

# 8. Riesgos iniciales de alto nivel

Los riesgos que se ven desde ya, antes de cualquier análisis fino. Redáctelos como causa, evento e impacto: «dado el invierno de abril, puede haber suspensión de excavaciones, lo que retrasaría la entrega en cuatro semanas».

| Riesgo | Efecto si ocurre | Respuesta prevista |
| --- | --- | --- |

# 9. Restricciones y supuestos

Restricción: un límite que no se puede mover (plazo de la vigencia fiscal, presupuesto aprobado, predios disponibles). Supuesto: algo que se da por cierto sin tener aún la prueba. Todo supuesto no verificado es un riesgo esperando turno.

Restricciones

- <     >

- <     >

Supuestos

- <     >

- <     >

# 10. Director del proyecto y nivel de autoridad

El corazón del acta: sin esto, hay un documento bonito y nadie con autoridad. Diga qué decisiones toma el director por su cuenta y cuáles requieren al patrocinador. En obra pública, esto es saber quién firma, quién ordena el gasto y hasta dónde llega cada uno.

| Aspecto | Definición |
| --- | --- |
| Director del proyecto |  |
| Decisiones que toma directamente |  |
| Decisiones que requieren aprobación |  |
| Autoridad sobre el presupuesto |  |
| Autoridad sobre el personal |  |

# 11. Criterios de cierre

Cómo se sabrá que el proyecto terminó, y quién lo declara. Un proyecto sin criterio de cierre no se cierra: se abandona.

# 12. Aprobación

El acta empieza a regir cuando la firma quien tiene la autoridad para autorizar el proyecto y comprometer los recursos.

| Nombre | Rol | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Patrocinador |  |  |
|  | Director del proyecto |  |  |

Documento base del curso: Guía del PMBOK® 8.ª edición (PMI, 2025). Plantilla elaborada para Gerencia y Control de Obras, Ingeniería Civil, UPTC, período 2026-II.